## Slide 1
Robomituba 주간 경과보고
발표일: 2026-04-20 | 정리 기간: 2026-04-11 ~ 2026-04-19
• Isaac Sim -> daemon -> Mitsuba 파이프라인의 기본 골격을 저장소에 구축
• MooreLane 대형 씬에서 load / connect / sync / material override / render 경로를 반복 검증
• 주 후반에는 same-scene 반복 렌더 병목을 줄이기 위한 세션/캐시 최적화에 집중
• 4/14: init commit
• 4/15~4/16: 실기 로그/세션 산출물 축적
• 4/17: 데몬 대시보드 UI + 최적화 문서화
• 4/18~4/19: 미커밋 최적화/재질 UX 고도화

## Slide 2
주간 타임라인
커밋, 텔레메트리, 문서 기준
• 4/11~4/13: 저장소 안에서 확인 가능한 커밋 증거는 없음
• 4/14: 브리지 계약, 멀티모달 렌더러, daemon, Isaac extension 기본 구조를 한번에 추가
• 4/15~4/16: MooreLane huge scene 대상 반복 세션 실행과 bridge_jobs 산출물 생성
• 4/17: 데몬 대시보드 UI 확장, BRDF/Isaac guide/최적화 문서 추가
• 4/18~4/19: same-scene cache, partial sync, material preview, dataset auto-download 작업 진행

## Slide 3
완료된 것
이번 주 기준 구현/검증 완료로 볼 수 있는 범위
• Isaac stage capture -> bridge contract -> Mitsuba render 기본 경로 구축
• scene catalog / session connect / state sync / observation bundle 저장 흐름 연결
• control plane 기본 UI와 scene detail 운영 화면 확장
• MooreLane 대형 씬에서 실제 load/sync/material override 실행 로그 확보
• 병목 분석 문서와 최적화 상태 문서 작성
• BRDF / polarization / NIR 데이터셋 우선순위 가이드 정리
• Isaac Sim 가이드 한글/영문 문서 추가
• Ranger Mini 관련 자산 및 코드베이스 확장

## Slide 4
실기 로그 근거
out/control_plane_cache/isaac_command_telemetry.jsonl 집계
Telemetry Rows
1200
Connect Success
20
Sync Success
32
Load Success
16
Render Success
2 / 16
• 날짜별 row 수: 4/15 373, 4/16 554, 4/17 273
• 평균 소요시간: load_scene 45.82s, connect_session 8.05s, sync_session 12.09s, apply_material_override 3.19s
• MooreLane scene 메타데이터: size_tier = huge, asset_file_count = 2332
• 해석: 연결과 sync는 반복 가능 단계, render_current_view는 아직 안정화와 성능 개선이 필요

## Slide 5
현재 거의 완성된 진행 중 작업
커밋 전 워킹트리 기준
• same-scene 반복 렌더 최적화: XML parse cache, branch template cache, resident scene cache, signature cache
• full sync -> partial sync 전환: camera_only / material_delta / full_resync
• blocking render를 daemon queue worker 경로로 단일화
• 재질 UX 강화: sphere preview, measured material fallback preview
• dataset auto-download API / UI 추가
• settings/언어 분리 UI와 telemetry timing summary 확장

## Slide 6
이번 주 위치 평가
무엇이 끝났고 무엇이 남았는가
• 파이프라인 골격 구축: 완료
• 실제 씬 기반 연동 검증: 완료
• 운영 UI 확장: 크게 진행됨
• 반복 렌더 병목 원인 분석: 완료
• same-scene 최적화 구현: 상당 부분 진행
• 최종 안정화와 정량 성능 비교: 다음 단계

## Slide 7
다음 액션
4월 20일 미팅 이후 바로 이어갈 작업
• same-scene 반복 렌더 전/후 성능 비교표 작성
• render_current_view 실패 유형 정리와 성공률 개선
• partial sync 대비 full sync의 실제 이득 계측
• settings/material UX 변경분을 커밋 단위로 정리
• 다음 보고에서는 성능 수치와 안정성 지표를 함께 제시